## Slide 1
5조: 김성빈(팀장), 구관현조명환, 황대훈, 김지연
Final Project IoT 해킹/보안 (3차 발표)

## Slide 2: 목차
프로젝트 목표
시스템 구조
개발 환경
개발 일정
업무 분담
진행 사항
진행 계획
Q&A

## Slide 3
1. 프로젝트 목표
Project Goals
Web
  CentOS로 Web Server 구성
  Mobile WebApp으로 Camera를 활용하여 Smart Car 제어
Smart Car
  Raspberry PI를 통한 Python으로 WebSocket Server 구성
해킹 / 보안
  OWASP Top10 취약점 분석 및 대응
  DDoS,

## Slide 4
2. 시스템 구조(Total)
System Structure(Total)
Web Server (CentOS)
Smart Car
Hacker (Kali)
취약점 공격
(권한 탈취)
비인가 접근
제어
Web Socket 통신
Web App
공유기
WiFi 접속
WiFi 접속
WiFi 접속
AP 공격
Mobile

## Slide 5
2. 시스템 구조(Smart Car)
System Structure(Smart Car)
Main(STM32F4)
Raspberry Pi
Front(STM32F0)
Rear(STM32F0)
Middle(STM32F0)
UART 통신
CAN 통신

## Slide 6
3. 개발 환경
Development Tools
OS | Linux(CentOS) Linux(Kali) Raspberry Pi
SERVER | Python - WebSocket Server CentOS - Web Server
DataBase | CentOS - MySQL
Language | Python, C++ HTML, CSS, JS SQL
IDE | Python, Eclipse

## Slide 7
4. 개발 일정
Development Schedule
 | ~5/1 | ~5/10 | ~5/17 | ~5/24 | ~5/31 | ~6/7 | ~6/17
주제 기획 |  |  |  |  |  |  | 
개발 환경 구축 |  |  |  |  |  |  | 
웹페이지 구현 |  |  |  |  |  |  | 
스마트카 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
취약점 분석 |  |  |  |  |  |  | 
취약점 보안 |  |  |  |  |  |  | 
최종 점검 및 발표 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
5. 역할 분담
Division of Roles
김성빈(팀장) : 법인카드 관리, 리그오브레전드
김지연(사장) : 결제, 카트라이더
황대훈(상무) : 회식장소 섭외 및 음주가무, 카트라이더
조명환(사원) : 도망, 카트라이더
구관현(이사) : 도망 및 부분결제, 카트라이더

## Slide 9
5. 역할 분담
Division of Roles
김성빈 : Web Server 구축 및 DB 설계
김지연 : Web Server 구축 및 DB 설계
황대훈 : Smart Car 제어
조명환 : Smart Car 제어
구관현 : 개발환경 구축 및 팀원 관리

## Slide 10
6. 진행 사항(2주차)
Progress
Python – HTML 연결
  Websocket으로 통신 테스트
CentOS Web Server – MySQL 연동
  php5 – MySQL 연동 확인 완료
Smart Car
    연결 상태 확인 완료

## Slide 11
6. 진행 사항(3주차)
Progress
CentOS Web Server – MySQL 연동
  메인페이지 및 회원가입 페이지 구현
  Session을 활용한 로그인 상태확인
Smart Car
    WebSocket 소스 연동 및 확인
    Python으로 SmartCar 제어 구현
해킹 / 보안
    취약점 분석 및 보안요소 정리

## Slide 12
7. 진행 계획
Progress Plan
Web Server 구축
  메인페이지 및 회원가입 페이지 구현
  보안
Smart Car
    WebSocket 소스 연동 및 확인
    Python으로 SmartCar 제어 구현
해킹 / 보안
    취약점 분석 및 보안요소 정리

## Slide 13
Q&A

## Slide 14
END