## Slide 1
5조: 김성빈(팀장), 구관현조명환, 황대훈, 김지연
Final Project IoT 해킹/보안 (5차 발표)

## Slide 2: 목차
프로젝트 목표
시스템 구조
개발 환경
개발 일정
업무 분담
진행 사항
진행 계획
취약점 분석 및 보안요소 추가 사항
Q&A

## Slide 3
1. 프로젝트 목표
Project Goals
Web
  Ubuntu로 Web Server 구성
  Mobile WebApp으로 Camera를 활용하여 Smart Car 제어
Smart Car
  Raspberry PI를 통한 Python으로 WebSocket Server 구성
해킹 / 보안
  OWASP Top10 취약점 분석 및 대응
  DDoS

## Slide 4
2. 시스템 구조(Total)
System Structure(Total)
Web Server (Ubuntu)
Smart Car
Hacker (Kali)
취약점 공격
(권한 탈취)
비인가 접근
제어
Web Socket 통신
Web App
공유기
WiFi 접속
WiFi 접속
WiFi 접속
AP 공격
Mobile

## Slide 5
2. 시스템 구조(Smart Car)
System Structure(Smart Car)
Main(STM32F4)
Raspberry Pi
Front(STM32F0)
Rear(STM32F0)
Middle(STM32F0)
UART 통신
CAN 통신

## Slide 6
3. 개발 환경
Development Tools
OS | Linux(Ubuntu) Linux(Kali) Raspberry Pi
SERVER | Python - WebSocket Server Ubuntu - Web Server
DataBase | Ubuntu - MySQL
Language | Python, C++ HTML, CSS, JS SQL
IDE | Python, Eclipse

## Slide 7
4. 개발 일정
Development Schedule
 | ~5/1 | ~5/10 | ~5/17 | ~5/24 | ~5/31 | ~6/7 | ~6/17
주제 기획 |  |  |  |  |  |  | 
개발 환경 구축 |  |  |  |  |  |  | 
웹페이지 구현 |  |  |  |  |  |  | 
스마트카 기능 구현 |  |  |  |  |  |  | 
취약점 분석 |  |  |  |  |  |  | 
취약점 보안 |  |  |  |  |  |  | 
최종 점검 및 발표 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
5. 역할 분담
Division of Roles
김성빈(팀장) : 법인카드 관리, 리그오브레전드
김지연(사장) : 결제, 카트라이더
황대훈(상무) : 회식장소 섭외 및 음주가무, 카트라이더
조명환(사원) : 도망, 카트라이더
구관현(이사) : 도망 및 부분결제, 카트라이더

## Slide 9
5. 역할 분담
Division of Roles
김성빈 : Web Server 구축 및 DB 설계
김지연 : Web Server 구축 및 DB 설계
황대훈 : Smart Car 제어
조명환 : Smart Car 제어
구관현 : 개발환경 구축 및 팀원 관리

## Slide 10
6. 진행 사항(2주차)
Progress
Python – HTML 연결
  Websocket으로 통신 테스트
CentOS Web Server – MySQL 연동
  php5 – MySQL 연동 확인 완료
Smart Car
    연결 상태 확인 완료

## Slide 11
6. 진행 사항(3주차)
Progress
CentOS Web Server – MySQL 연동
  메인페이지 및 회원가입 페이지 구현
  Session을 활용한 로그인 상태확인
Smart Car
    WebSocket 소스 연동 및 확인
    Python으로 SmartCar 제어 구현
해킹 / 보안
    취약점 분석 및 보안요소 정리

## Slide 12
Progress
Web Server 구축
  CentOS 에서 Ubuntu로 Web Server변경
  Ubuntu 설치 및 연결
Smart Car
    WebSocket 소스 연동 및 확인
    Python으로 SmartCar 제어 구현
해킹 / 보안
    취약점 분석 및 보안요소 정리
6. 진행 사항(4주차)

## Slide 13
7. 진행 계획
Progress Plan
Web Server 구축
  카메라 연결 확인
  CSS
Smart Car
    Python으로 SmartCar 제어 구현

## Slide 14
7. 해킹 / 보안 계획
Hacking / Security Plan
SQL Injection
Brute Force Attack(Dictionary Attack)
PHP Code Injection
AP 공격
DDoS 공격
Sniffing / Snooping / spoofing

## Slide 15
8-1 SQL Injection
SQL Injection
Burp Suite
index
Request(POST)
Response
user_id
user_pw
main
패킷을 가로채어
DataBase 안 정보 획득

## Slide 16
8-1 SQL Injection
SQL Injection
SQL Injection 결과 사진 넣기

## Slide 17
8-1 SQL Injection
SQL Injection
Unescape 문자열을 Escape하여 MySQL 쿼리문을 안전하게 질의할 수 있도록 한다.
\x00, \n, \r, \, ‘, \x1a에 해당하는 문자열을 발견하면 백슬래시를 붙여 치환한다.
mysqli_real_escape_string
main

## Slide 18
8-1 SQL Injection
SQL Injection
문자형이 아닌 숫자형으로 입력 받을 경우 mysql_real_escape_string 함수를 우회해 데이터 추출을 방지
stripslashes
main

## Slide 19
8-2 Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Burp Suite
index
Request(POST)
Response
user_id
user_pw
main
패킷을 가로채어
Brute Force Attack
Dictionary Attack

## Slide 20
8-2 Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Brute Force Attack(Dictionary Attack)

## Slide 21
8-2 Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Brute Force Attack(Dictionary Attack)
login
Login_ok
index
Session 정보 없을 시
login페이지 이동
로그인 실패 시
login 페이지 이동
ID / PW 입력 후
Login_ok 페이지 이동
로그인 성공 시
index 페이지 이동

## Slide 22
8-2 Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Ubuntu
Firewall
Firewall 작동 소스 넣기

## Slide 23
8-2 Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Brute Force Attack(Dictionary Attack)
Ubuntu
DataBase
로그인 실패 횟수를 DB에 저장하여 5번이 넘어가면 로그인 불가능하게 방지
DataBase Column 추가

## Slide 24
8-1 PHP Code Injection
PHP Code Injection
PHP Code Injection

## Slide 25
Q&A

## Slide 26
END